- БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

- БИКБАУ АУЫЛ СОВЕТЫ

- АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ

- ХАКИМИӘТЕ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИКБАУСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ІАРАР                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июнь   2024 й.                     № 39                             06 июня 2024 г.

Трушин а.                                                                      д. Трушино

Об утверждении целевой   программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2024-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности в РФ», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом сельского поселения  Бикбауский сельсовет муниципального района  Зианчуринский район Республики Башкортостан и, в целях снижения расходов бюджета поселения, Администрация сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района  Зианчуринский район Республики Башкортостан

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский  район Республики Башкортостан на 2024-2028 годы», (далее «Программа») согласно приложению.

2.    Установить, что в ходе реализации муниципальной программы     «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении  Бикбауский сельсовет муниципального района  Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2024-2028 годы» подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации сельского поселения   Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский  район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Зианчуринский  район д. Трушино, ул. Дружбы, д.11а и на  официальном сайте  Администрации сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района  Зианчуринский район  Республики Башкортостан.

5.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                          Р.З.Юлсанов

- Приложение

к постановления главы сельского поселения

Бикбауский сельсовет МР Зианчуринский район

Республики Башкортостан

от 06 июня 2024 года   г. № 39

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2024-2028 годы».

- ПАСПОРТ

муниципальной  программы
 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  на 2024-2028 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2024-2028 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»; 4. Приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 5. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» Устав сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |
| Основные цели Программы | Повышение энергосбережения и энергетической эффективности на территории сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан; 2. Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном секторе; 3. Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям; 4. Повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений; 5. Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия); 6. Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче. |
| Основные задачи Программы | 1. Учет энергетических ресурсов; 2. Создание нормативно-правовой базы, создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением; 3. Установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере, где приборный учёт позволит производить оплату услуг по фактическому потреблению; 4. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов; 5. Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов учета уличного освещения; 6. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установка светодиодных светильников, установка фотореле (датчики света и освещенности) |
| Сроки реализации Программы | 2024 – 2028 годы |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2024-2028 годы» Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение. Раздел 4. Нормативное обеспечение Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль над ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. Приложение 1: Система программных мероприятий. Программа не содержит подпрограмм. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2024 – 2028 годах – 170,00 тыс.рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 2024 – 40,00 тыс.руб. 2025 – 40,00 тыс.руб. 2026- 30,00 тыс. руб. 2027- 30,00 тыс. руб. 2028 – 30,00 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2024- 2028 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - сокращение расходов электрической энергии в муниципальных зданиях; - экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - сокращение удельных показателей энергопотребления; - повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет исполнительный орган муниципального образования - Администрация сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения Бикбауский  сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в сельском поселении  Бикбауский муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан. за счет снижения к 2028 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.     Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

2.2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

2.3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления;

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2028 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Программа реализуется  в 2024-2028 годах.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  сельском поселении  Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан. является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в  сельском поселении Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан. являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного освещения.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Общий объем финансирования Программы составляет 170,0  тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

2.  Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включает:

1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

2) энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

3) энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций;

4) выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

5) организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

6) стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.

- Раздел 4. Нормативное обеспечение

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в   сельском поселении  Бикбауский сельсовет муниципального района  Зианчуринский район Республики Башкортостан обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Руководителем Программы является Администрация сельского поселения  Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский  район Республики Башкортостан, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации сельского поселения Бикбауский  сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан в соответствии с Регламентом Администрации сельского поселения  Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский  район Республики Башкортостан.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации сельского поселения  Бикбауский сельсовет не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан..

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация  сельского поселения  Бикбауский  сельсовет, контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за контролем энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по административному зданию   не менее 6%;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех зданиях, расположенных на территории  сельского поселения;

- сокращение вредных выбросов в атмосферу;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении населения сельского поселения;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

- экономия потребления ресурсов  в муниципальных учреждениях.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергии в муниципальных зданиях.

Экономия ресурсопотребления планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

- Приложение 1

к муниципальной   целевой программе

«Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности   на территории

сельского поселения  Бикбауский сельсовет

муниципального района Зианчуринский район

Республики Башкортостан на 2024-2028 годы»

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории   сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2024-2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные |  |  | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | источник финансирования |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |  |  | Не требуется финансирование |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |  |  | Не требуется финансирование |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 3 | Постоянный контроль, техни-ческий и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |  |  | Не требуется финансирование |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |  |  | Бюджет сельского поселения Бикбаускийсельсовет |  | 50,00 |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 50 – 60% |
| 5 | Приобретение и установка новых светельников | Администрация сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |  |  | Бюджет сельского поселения Бикбаускийсельсовет |  |  | 120,00 | 30,00 | 30,00 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  | Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов (марка прибора, дата установки, сроки проверки, потребность в установке) | Администрация сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |  |  | Не требуется финансирование |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | Осуществлять проверку работы приборов учета и состояние водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок | Руководители подведомственных организаций |  |  | Не требуется финансирование |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | Контроль за расходованием электроэнергии, не допускать не целевого использования электроэнергии. | Руководители подведомственных организаций |  |  | Не требуется финансирование |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | Соблюдать график светового режима в помещениях и на территориях учреждений | Руководители подведомственных организаций |  |  | Не требуется финансирование |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |